🧭 1. Business Planning – التخطيط التجاري

📘 Definition:

هو إطار (framework) بيوجه تطوير الأنظمة الاستراتيجية داخل المؤسسة.
يعني بنستخدمه علشان نربط بين:

- أهداف الشركة الطويلة المدى (Strategic Goals)

- والأنظمة المعلوماتية (Information Systems) اللي هتساعد في تحقيق الأهداف دي.

💬 Main Components:

- Mission and Vision Statement

- SWOT Analysis

- Business Case

- IS Projects

- Feasibility Study

- Setting Priorities

- Preliminary Investigation

🧩 2. Business Case

📘 Term:

Business Case = السبب أو التبرير (justification) لإنشاء مشروع أو نظام.

🎯 Purpose:

IT team لازم:

- يفهم أهداف الشركة طويلة المدى.

- يراجع المقترحات (proposals) ويتأكد إنها تدعم الإستراتيجية العامة.

🔑 Rule: ما تعملش مشروع IT إلا لو ليه business case واضح ومبرر استراتيجيًا.

🧱 3. Framework for Strategic System Development

📘 Term:

Strategic Planning = عملية تحديد الأهداف طويلة المدى والموارد اللي محتاجاها الشركة لتحقيقها.

🧭 Rule:

- فكر زي لاعب الشطرنج 🎯
مش بس في الخطوة الجاية، لكن في الـ 10 خطوات الجايين.

🧠 4. Why Analysts Care About Strategy

قصة “stonecutters” بتوضح إن المحلل الجيد مش بس بيشتغل “شغل تقني”،
لكن بيفهم الصورة الكبيرة (the vision) — إنه بيساهم في نجاح الشركة نفسها.

🔑 Rule: كل system analyst لازم يربط شغله بهدف الشركة مش بالكود فقط.

🌟 5. Mission and Vision Statement

📘 Terms:

- Mission Statement:
بتوصف الغرض الحالي من وجود الشركة (Why do we exist now?).

- Vision Statement:
بتوصف الهدف المستقبلي اللي الشركة عايزة توصله (Where are we going?).

🔑 Rule: كل مشروع لازم يدعم الرؤية (Vision) و الرسالة (Mission) بتاعة المؤسسة.

⚖️ 6. SWOT Analysis

📘 Term:

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

- Strengths: ما تمتلكه الشركة من مزايا.

- Weaknesses: نقاط الضعف الداخلية.

- Opportunities: فرص السوق أو التكنولوجيا.

- Threats: المخاطر الخارجية.

🎯 الهدف:

تجنّب الأهداف غير الواقعية أو غير المربحة.

🔑 Rule: قبل أي مشروع، اعمل SWOT Analysis لتتأكد إن الخطة ممكنة ومجدية.

💼 7. Systems Projects & System Request

📘 Term:

System Request:
وثيقة رسمية بتطلب دعم IT لمشروع جديد أو تعديل على نظام موجود.

📊 Common Reasons:

- Stronger Controls

- Reduced Cost

- More Information

- Better Performance

- Improved Service

- More Support for new products

🔑 Rule: أي طلب مشروع لازم يكون له سبب محدد ومرتبط بهدف استراتيجي واضح.

⚙️ 8. Evaluation of System Requirements

تُدار عادة بواسطة لجنة اسمها Systems Review Committee
وهي اللي بتسأل 3 أسئلة رئيسية:

- أي المشاريع يتم تنفيذها؟

- ما المعايير التي يجب تطبيقها؟

- كيف نحدد الأولويات؟

📊 9. Feasibility Study (دراسة الجدوى)

📘 Term:

تحليل يقيس مدى إمكانية تنفيذ المشروع باستخدام 4 مؤشرات أساسية:

| نوع الجدوى | السؤال الرئيسي |
| --- | --- |
| Operational | Will it be easy to learn and use? |
| Economic | Will benefits exceed costs? |
| Technical | Do we have the technology/resources? |
| Schedule | Can we do it in time? |

🔑 Rule: المشروع المقبول = feasible في الأربع جوانب.

📈 10. Tangible vs Intangible Benefits

- Tangible: measurable in dollars 💵 (زي تقليل التكاليف).

- Intangible: غير قابلة للقياس بسهولة (زي رضا العملاء).

🎯 11. Setting Priorities

مش كل حاجة feasible تتنفذ فورًا — بنقيم كمان:

- Importance: مدى تأثيرها على الأهداف الاستراتيجية.

- Health (or Dysfunction): مدى سوء حال العملية حاليًا.

ونحط النتائج على PICK Chart لتحديد الأولويات.

⚖️ 12. Discretionary vs Nondiscretionary Projects

| النوع | المعنى |
| --- | --- |
| Discretionary | الإدارة تقدر تختار تنفيذ المشروع أو لا. |
| Nondiscretionary | لازم يتنفذ، زي تحديث نظام الضرائب أو الأمن. |

🧩 13. Preliminary Investigation (التحقيق المبدئي)

📘 Term:

هي أول خطوة لتقييم النظام المقترح وتحديد الإجراء المناسب.

🎯 الهدف:

- تحديد المشكلة أو الفرصة.

- جمع بيانات أولية عن النطاق، القيود، الفوائد، الوقت، والتكلفة.

⚙️ 14. Steps of Preliminary Investigation

Step 1: Understand the Problem or Opportunity

- استخدم Fishbone Diagram لتحديد الأسباب الجذرية.

Step 2: Define Project Scope & Constraints

- Scope: حدود المشروع (العمليات اللي يشملها).

- Constraints: الشروط أو القيود اللي لازم النظام يحققها.

⚠️ Beware of Project Creep

لما النطاق يتوسع من غير موافقة رسمية — خطر جدًا في المشاريع الكبيرة.

Constraints تتصنف إلى:

- Present vs Future

- Internal vs External

- Mandatory vs Desirable

Step 3: Perform Fact-Finding

طرق جمع المعلومات:

- Interviews

- Observation

- Documentation Review

- Surveys

- Organization Charts

📊 Tools: Pareto Chart لتحديد أهم المشكلات المؤثرة.

Step 4: Analyze Usability, Cost, Benefit & Schedule

- استخدم spreadsheets و decision-support tools لعمل التحليل المالي.

Step 5: Evaluate Feasibility

راجع النتائج الأربعة: Operational – Technical – Economic – Schedule.

Step 6: Present Results & Recommendations

قدّم تقرير للإدارة يحتوي على:

- Summary

- Findings

- Recommendations

- Estimated time & cost

- Expected benefits

📘 Important Terminologies Summary

| Term | Meaning |
| --- | --- |
| Business Case | The justification for a system or project |
| Strategic Plan | Long-term vision (3–10 years ahead) |
| SWOT Analysis | Identifies Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats |
| System Request | Formal proposal for IT support |
| Feasibility Study | Evaluation of a project’s viability |
| Tangible Benefit | Measurable in money |
| Intangible Benefit | Qualitative advantage (not directly measurable) |
| Project Scope | Boundaries of the project |
| Constraint | A requirement or limitation |
| Project Creep | Uncontrolled expansion of project scope |
| Fact-Finding | Gathering data about requirements |
| Pareto Chart | Prioritizing issues based on impact |
| Discretionary Project | Optional project |
| Nondiscretionary Project | Mandatory project |
| PICK Chart | Prioritization chart (based on importance and health) |